Table of Contents

# Guía de migración — NOC Turnos Avatel

Versión: 1.0 Fecha: 2026-04-19 Autor: Equipo NOC (ssantos@avatel.es) Estado: Borrador inicial — pendiente de detalles de infraestructura Avatel Alcance: Salida completa de Supabase hacia infraestructura corporativa Avatel Telecom

## 1. Resumen ejecutivo

### 1.1 Por qué migramos

La aplicación NOC Turnos Avatel se construyó sobre Supabase (BaaS basado en Postgres) como solución rápida para cubrir una necesidad operativa inmediata del equipo NOC. Ha demostrado su valor en producción, pero la organización necesita ahora:

- Reducir la dependencia de un proveedor SaaS externo con sede fuera de la UE.

- Alinear la aplicación con la infraestructura corporativa de Avatel Telecom (política de seguridad, cumplimiento, auditoría interna).

- Integrar la autenticación con el directorio corporativo (idealmente SSO — Azure AD / LDAP) para evitar credenciales duplicadas.

- Controlar datos sensibles (DNI, email, saldos de vacaciones, turnos) en servidores gestionados por Avatel.

- Unificar logs, backups, secretos y pipelines bajo las políticas ya vigentes del resto de aplicaciones internas.

### 1.2 Qué cambia

| Capa | Actual | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Backend BD | Supabase (Postgres gestionado) | Postgres propio de Avatel (o equivalente) |
| Autenticación | Supabase Auth (GoTrue) | Auth propia + JWT (o SSO corporativo) |
| RPC / funciones SQL | Postgres functions via sb.rpc | Mismas funciones en Postgres propio + endpoint REST |
| Edge Functions | Deno / Supabase Functions | Endpoint Node/Express (o equivalente) |
| Realtime | Supabase Realtime (WebSockets) | WebSocket propio o polling (fallback ya presente) |
| Hosting frontend | GitHub Pages (CDN público) | Nginx interno Avatel |
| Secretos | Anon key hardcodeada en HTML | Variables de entorno + Vault corporativo |

### 1.3 Qué NO cambia

- Lógica de negocio (reglas de cobertura, cambios de turno, swap groups, vacaciones, N2, festivos, RRHH).

- UI/UX: tablas, calendarios, modales, aprobaciones, notificaciones — todo igual.

- Experiencia del operador y del responsable NOC: el equipo que usa la app hoy no debe notar diferencia salvo, potencialmente, el login si se integra SSO.

- Modelo de datos: las tablas siguen siendo las mismas (employees, shifts, shift_requests, etc.). El esquema Postgres es portable 1:1.

### 1.4 Estimación de esfuerzo

| Fase | Esfuerzo (horas desarrollador senior) | Dependencias |
| --- | --- | --- |
| 1. Refactor a capa api.* + build Vite | 30–40 h | Ninguna (se puede empezar ya) |
| 2. Backend propio (Postgres + API Node + Auth) | 60–80 h | Infra Avatel definida |
| 3. Migración de datos y RPCs | 20–30 h | Postgres destino listo |
| 4. Edge Function → endpoint admin | 15–20 h | Backend Node listo |
| 5. Realtime (opcional) | 10–20 h | Decisión sobre WS vs polling |
| 6. Testing en staging + validación NOC | 20–30 h | Entorno staging |
| 7. Cutover y soporte post-migración | 10–15 h | Ventana de mantenimiento |
| Total estimado | 165–235 h (4–6 sprints de 2 semanas) |  |

## 2. Inventario de dependencias actuales

### 2.1 Llamadas Supabase en index.html

Extraído por análisis directo del fichero (4006 líneas, monolito React + Babel):

| Tipo de llamada | Ocurrencias | Superficie |
| --- | --- | --- |
| sb.from(...) — acceso a tablas | ~87 | Lecturas y escrituras directas de 9 tablas |
| sb.rpc(...) — funciones SQL | 9 | 5 RPCs distintas (ver §2.2) |
| sb.auth.* | 10 | signInWithPassword, getSession, refreshSession, signOut, updateUser, onAuthStateChange |
| sb.functions.invoke(...) | 3 (1 wrapper callManageAuth + 2 referencias) | Única Edge Function: manage-auth-user |
| sb.channel(...) | 1 | Notificaciones de cambios en shift_requests del operador logueado |
| sb.removeChannel(...) | 1 | Cleanup del listener Realtime |

### 2.2 Tablas accedidas por sb.from

| Tabla | Uso |
| --- | --- |
| employees | Plantilla: lectura masiva, alta/baja/modificación |
| shifts | Turnos por empleado-día (upsert con conflicto employee_id,shift_date) |
| shift_requests | Solicitudes (vacaciones, cambios, asuntos propios) + swap_group_id |
| vacation_balance | Saldo anual de vacaciones por empleado |
| n2_assignments | Asignaciones de N2 (segundo nivel) |
| coverage_rules | Reglas de cobertura por franja/día |
| festivos | Festivos nacionales/locales |
| audit_log | Log inmutable de acciones admin |
| request_history | Vista SQL (no tabla) del histórico de peticiones |

### 2.3 RPCs (funciones Postgres)

Las 5 RPCs a replicar tal cual en el nuevo Postgres:

| Función | Parámetros | Propósito |
| --- | --- | --- |
| apply_swap_pair | p_req_emp, p_req_date, p_tgt_emp, p_tgt_date | Intercambio atómico de turnos entre dos empleados |
| revert_swap_pair | p_req_emp, p_req_date, p_tgt_emp, p_tgt_date | Revertir un swap ya aplicado |
| resolve_swap_group | p_group_id, p_new_status, p_resolver_id | Resolver grupo de swaps multi-día atómicamente |
| adjust_vacation_balance | p_employee_id, p_year, p_delta | Sumar/restar días de vacaciones al saldo |
| delete_employee_permanent | p_id | Borrado con cascade controlado de empleado |

### 2.4 Funciones auth usadas

| Método | Ubicación aproximada | Reemplazo necesario |
| --- | --- | --- |
| signInWithPassword({email, password}) | Login (LoginView) | POST /auth/login → JWT |
| getSession() | Bootstrap app + wrapper callManageAuth | GET /auth/session o leer JWT local |
| refreshSession() | Wrapper callManageAuth | POST /auth/refresh |
| onAuthStateChange(cb) | Bootstrap app (listener global) | EventEmitter en capa api.auth |
| signOut() | Logout + recovery en login | POST /auth/logout + clear local storage |
| updateUser({password}) | Perfil operador (cambio de contraseña) | POST /auth/update-password |

### 2.5 Edge Function manage-auth-user

Acciones soportadas (invocadas desde el frontend vía callManageAuth):

| Acción | Body esperado | Equivalente en nuevo backend |
| --- | --- | --- |
| create | {email, password, full_name, role} | POST /admin/users |
| update_password | {auth_id, password} | PATCH /admin/users/:id/password |
| delete | {auth_id} | DELETE /admin/users/:id |

Requiere privilegio service-role (admin) — hoy la función se protege con el JWT del admin llamante.

### 2.6 Canales Realtime

Un único canal activo:

sb.channel('op-reqs-' + user.id)
  .on('postgres_changes', {event:'UPDATE', schema:'public', table:'shift_requests',
       filter:`requester_id=eq.${user.id}`}, payload => { /* notificar */ })
  .subscribe();

Notifica al operador cuando su solicitud cambia de estado (approved/rejected/cancelled).

### 2.7 CDN scripts cargados

Todos desde <script> hardcodeados en index.html (líneas 7–11):

<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2/dist/umd/supabase.js"></script>
<script src="https://cdn.sheetjs.com/xlsx-0.20.2/package/dist/xlsx.full.min.js"></script>

Problema de cumplimiento: dependencia en tiempo real de 3 CDN externos (unpkg, jsdelivr, cdn.sheetjs.com) + fuentes de Google. En la nueva infraestructura todo debe empaquetarse en el bundle servido por Nginx interno.

### 2.8 Secretos en código

Localizados en index.html líneas 301–302:

const SUPABASE_URL = 'https://naywdwsjwtbagbzrncke.supabase.co';
const SUPABASE_KEY = 'eyJhbGciOiJI...Jwxxxxx';  // anon key (JWT firmada con secreto Supabase)

- SUPABASE_URL: público, no sensible por sí mismo, pero identifica el proyecto.

- SUPABASE_ANON_KEY: teóricamente público (se usa en cliente), pero su protección efectiva depende 100% de las políticas RLS activas en el proyecto Supabase.

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: NO aparece en el frontend (correcto). Vive solo dentro de la Edge Function manage-auth-user como secreto de Supabase. Debe extraerse antes del corte y custodiarse en Vault hasta que deje de usarse.

### 2.9 Políticas RLS (Row-Level Security)

Supabase protege el acceso directo del cliente al Postgres mediante políticas RLS por tabla y por rol (authenticated, anon, service_role). El nuevo backend no debe replicar RLS si elige la arquitectura REST (Opción A): la autorización se implementa en la capa API. Sin embargo, la auditoría de las políticas actuales es obligatoria para no regresionar permisos.

Políticas a exportar y reimplementar como middleware de autorización (ejemplos típicos del proyecto):

- employees: SELECT abierto a autenticados; INSERT/UPDATE/DELETE solo admin|manager.

- shifts: SELECT abierto; UPDATE/DELETE solo admin o el propio empleado en casos definidos.

- shift_requests: cada usuario ve y edita solo las suyas; admin ve todas.

- vacation_balance: cada usuario ve el suyo; solo admin modifica.

- audit_log: INSERT abierto (log), SELECT solo admin.

- coverage_rules, n2_assignments, festivos: SELECT público, escritura solo admin.

Acción requerida: exportar políticas reales con pg_dump --schema-only y revisar cada una con el jefe del NOC antes de la migración.

## 3. Arquitectura objetivo — 3 opciones

### Opción A — Postgres propio + API REST Node/Express (RECOMENDADA)

Diagrama de bloques:

[Navegador] --HTTPS--> [Nginx Avatel] --/api/*--> [Node API] --pg--> [Postgres Avatel]
                                \--/*------> [Static bundle]    |
                                                               \--> [Tablas + RPCs = copia 1:1]

Ventajas:

- Mapeo 1:1 con la arquitectura actual: mismo Postgres, mismas tablas, mismas RPCs. El coste de migración de BD es cercano a cero (solo pg_dump | pg_restore).

- Stack mainstream en Avatel (Node es probablemente ya parte del parque).

- Autorización centralizada en la API — más fácil de auditar que RLS.

- El frontend solo cambia la capa api.* (ver §4).

Desventajas:

- Hay que escribir endpoints genéricos o específicos (~20 endpoints aprox. para cubrir las 87 llamadas sb.from).

- Mantenimiento de la API Node (vs. el cero-mantenimiento de Supabase).

Veredicto: ésta es la opción elegida por defecto. El resto del documento asume Opción A salvo mención explícita.

### Opción B — Postgres propio + GraphQL (Hasura / PostGraphile / Apollo)

Ventajas:

- Hasura expone automáticamente tablas y RPCs con permisos por rol — muy similar al patrón Supabase.

- Menos código en el backend (schema auto-generado).

Desventajas:

- Introduce una pieza nueva (Hasura/PostGraphile) que el equipo Avatel tiene que aprender y operar.

- El frontend habría que reescribirlo sobre Apollo Client o graphql-request: mayor esfuerzo en el cliente.

- Realtime con GraphQL subscriptions requiere WebSocket dedicado igualmente.

Veredicto: buena opción si Avatel ya usa Hasura; si no, añade fricción.

### Opción C — Firebase / Firestore (o equivalente NoSQL gestionado)

Ventajas:

- Realtime nativo y más simple que Supabase Realtime.

- Sin servidor que mantener.

Desventajas — prohibitivas en este proyecto:

- NoSQL rompe el modelo relacional: swaps atómicos, joins a employees, RPCs transaccionales dejan de existir. Habría que rediseñar toda la persistencia.

- Supone subcontratar a Google/otro SaaS — exactamente el problema que estamos resolviendo al salir de Supabase.

- Coste en consultas de un calendario de 12 meses × 20 empleados puede dispararse.

Veredicto: no recomendada. Listada para cerrar el debate.

## 4. Estrategia recomendada — Capa de abstracción api.*

### 4.1 Patrón

La idea es desacoplar el código React de Supabase mediante un objeto api que exponga la misma forma que sb pero cuya implementación sea intercambiable.

// ── capa actual (acoplada a Supabase) ─────────────────────────────
const { data, error } = await sb.from('employees').select('*');
const { data, error } = await sb.rpc('apply_swap_pair', {p_req_emp, ...});
const { data } = await sb.auth.getSession();

// ── capa objetivo (abstraída) ─────────────────────────────────────
const { data, error } = await api.from('employees').select('*');
const { data, error } = await api.rpc('apply_swap_pair', {p_req_emp, ...});
const { data } = await api.auth.getSession();

// ── implementación Día 1 (delega a Supabase — cero cambios funcionales) ────
// src/api.js
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
const sb = createClient(import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL,
                        import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY);
export const api = {
  from: (t) => sb.from(t),
  rpc:  (fn, args) => sb.rpc(fn, args),
  auth: sb.auth,
  functions: { invoke: (name, opts) => sb.functions.invoke(name, opts) },
  channel: (name) => sb.channel(name),
  removeChannel: (ch) => sb.removeChannel(ch),
};

### 4.2 Plan de pasos

- Paso 1 (sin riesgo): crear src/api.js que delega a Supabase. El código sigue funcionando idéntico.

- Paso 2 (mecánico): buscar-reemplazar sb. → api. en el bundle. ~110 ocurrencias totales. Trivial con un rg + sed controlado, o manual por tramos.

- Paso 3 (cuando haya backend Avatel): reescribir src/api.js para que api.from, api.rpc, etc. hablen con el backend Node vía fetch. El componente React no se toca.

- Paso 4: tests de regresión en staging. Si todo funciona, retirar @supabase/supabase-js del bundle.

### 4.3 Forma mínima del api.from nuevo (ejemplo)

El objetivo es imitar el query builder fluido de Supabase. Para minimizar fricción se puede implementar una versión “suficiente” del subconjunto usado (no hay que clonar toda la librería):

// src/api-native.js (implementación para backend Node propio)
function query(table) {
  const q = { table, filters: [], selectCols: '*', order: [], limit: null, single: false };
  const chain = {
    select(cols='*') { q.selectCols = cols; return chain; },
    eq(col, val)     { q.filters.push(['eq', col, val]); return chain; },
    in(col, vals)    { q.filters.push(['in', col, vals]); return chain; },
    order(col, opts) { q.order.push([col, opts?.ascending===false?'desc':'asc']); return chain; },
    limit(n)         { q.limit = n; return chain; },
    single()         { q.single = true; return chain; },
    maybeSingle()    { q.single = 'maybe'; return chain; },
    insert(rows)     { return send('POST', q, rows); },
    update(patch)    { return send('PATCH', q, patch); },
    upsert(rows, o)  { return send('PUT',  {...q, onConflict: o?.onConflict}, rows); },
    delete()         { return send('DELETE', q); },
    then(resolve, reject) { return send('GET', q).then(resolve, reject); }, // thenable para awaits sin builder final
  };
  return chain;
}

async function send(method, q, body) {
  const res = await fetch('/api/db', {
    method: 'POST',
    headers: {'Content-Type':'application/json', Authorization:`Bearer ${getToken()}`},
    body: JSON.stringify({ method, query: q, body }),
  });
  const json = await res.json();
  return { data: json.data, error: json.error || null };
}

export const api = {
  from: query,
  rpc: async (fn, args) => {
    const r = await fetch(`/api/rpc/${fn}`, {
      method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/json', Authorization:`Bearer ${getToken()}`},
      body: JSON.stringify(args),
    });
    return r.json();
  },
  auth: { /* login, getSession, refreshSession, signOut, updateUser, onAuthStateChange */ },
  functions: { invoke: async (name, {body}) => {
    const r = await fetch(`/api/fn/${name}`, {
      method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/json', Authorization:`Bearer ${getToken()}`},
      body: JSON.stringify(body),
    });
    return { data: await r.json(), error: null };
  }},
  channel: /* ver §5.5 */,
};

Nota: una alternativa más limpia es no imitar el builder y escribir endpoints específicos (GET /api/employees, POST /api/shifts/upsert, etc.). Decisión a tomar con el equipo Avatel según gustos de API design. El builder genérico minimiza cambios en el frontend; endpoints REST específicos son más claros pero requieren tocar cada sitio de llamada.

## 5. Plan de migración detallado por bloques

### Bloque 1 — Frontend

- Sustituir CDN por build Vite: ya existe scaffold (ver app/ si procede). Instalar react, react-dom, xlsx, @supabase/supabase-js como dependencias locales. Quitar los <script> CDN de index.html.

- Crear src/api.js (ver §4).

- Variables de entorno: .env.production con VITE_API_BASE_URL, VITE_AUTH_MODE (sso|password), etc. Ya no debe haber claves hardcodeadas.

- Hosting: Nginx interno Avatel sirviendo el bundle estático + proxy-pass a la API Node (location /api/ { proxy_pass http://api:3000; }).

- CSP headers: tras empaquetar todo localmente, la Content-Security-Policy puede ser muy restrictiva (default-src 'self').

### Bloque 2 — Base de datos

- Exportar el esquema Supabase:

- pg_dump --schema-only --no-owner --no-privileges \
  "postgres://postgres:<pwd>@db.naywdwsjwtbagbzrncke.supabase.co:5432/postgres" \
  > schema.sql

- Extraer datos por tabla (sin tocar auth.*):

- pg_dump --data-only --table=public.employees --table=public.shifts \
        --table=public.shift_requests --table=public.vacation_balance \
        --table=public.n2_assignments --table=public.coverage_rules \
        --table=public.festivos --table=public.audit_log \
        ... > data.sql

- Restaurar en Postgres Avatel:

- psql "postgres://app:<pwd>@db.avatel.interno:5432/turnos" < schema.sql
psql "..." < data.sql

- Migrar las 5 RPCs: copia 1:1 del fichero schema.sql (las funciones apply_swap_pair, etc. son PL/pgSQL estándar y portables). Verificar permisos GRANT EXECUTE al rol de aplicación.

- Políticas RLS: dos estrategias:

  - A (recomendada): desactivar RLS en el nuevo Postgres (ALTER TABLE ... DISABLE ROW LEVEL SECURITY) y controlar todo desde la API. El rol que usa Node conecta como usuario con permisos completos; el middleware REST filtra por rol del JWT.

  - B (más conservadora): mantener RLS y hacer que Node conecte con SET LOCAL role = 'authenticated_<employee_id>' por request. Más complejo pero cero cambios en políticas.

### Bloque 3 — Autenticación

Opciones, por orden de preferencia corporativa:

#### 3.1 SSO corporativo (óptimo)

- Si Avatel tiene Azure AD / Entra ID → OIDC con passport-azure-ad o openid-client.

- Si Avatel tiene LDAP → ldapjs en la API + sesión JWT firmada por la API.

- Ventaja clave: eliminamos la tabla auth.users por completo. El employees.username mapea al sAMAccountName / userPrincipalName.

#### 3.2 Auth propia con JWT (plan B)

Si no hay SSO disponible en plazo:

- Tabla auth_users(id uuid, email, password_hash bcrypt, created_at, last_login).

- Endpoints:

  - POST /auth/login → valida bcrypt, devuelve {access_token, refresh_token, user}.

  - POST /auth/refresh → refresh flow.

  - POST /auth/logout → invalida refresh token (tabla refresh_tokens con revoked_at).

  - POST /auth/update-password → valida old + cambia hash.

- Libs: jsonwebtoken, bcrypt, zod para validación.

#### 3.3 Migración de hashes desde Supabase

Supabase usa bcrypt. En teoría los hashes son portables:

-- en Supabase:
SELECT id, email, encrypted_password FROM auth.users;
-- encrypted_password ya está en formato $2a$10$... → compatible con bcryptjs/bcrypt

Pero: por seguridad corporativa se recomienda forzar reset global en el cutover: - Enviar a todos los operadores un email con link de “establecer nueva contraseña”. - O generar contraseñas temporales (ya existe genTempPassword() en el código, línea 342 de index.html) y entregarlas presencialmente al responsable NOC.

Ventaja del reset global: evita arrastrar deuda técnica de hashes antiguos y deja limpia la auditoría de primeros accesos.

### Bloque 4 — Edge Function manage-auth-user → endpoint admin

Reescribir como endpoint Node. Mantener exactamente la misma firma para el frontend:

// backend/routes/admin-users.js
router.post('/admin/users', requireAdmin, async (req, res) => {
  const { action, email, password, full_name, role, auth_id } = req.body;
  switch (action) {
    case 'create':         return createUser({email, password, full_name, role});
    case 'update_password':return updatePwd(auth_id, password);
    case 'delete':         return deleteUser(auth_id);
    default: return res.status(400).json({error:'Acción desconocida'});
  }
});

// en el frontend, la capa api.functions.invoke traduce:
api.functions.invoke = async (name, { body }) => {
  if (name === 'manage-auth-user') {
    const r = await fetch('/api/admin/users', {
      method:'POST', headers:{'Content-Type':'application/json', Authorization:`Bearer ${token}`},
      body: JSON.stringify(body),
    });
    const data = await r.json();
    return { data, error: r.ok ? null : { message: data.error } };
  }
};

El middleware requireAdmin debe validar el JWT del llamante y comprobar role in (admin, manager).

### Bloque 5 — Realtime

Análisis: Hoy solo se usa para un caso — notificar al operador cuando el admin aprueba/rechaza su petición. No es imprescindible: el operador puede refrescar manualmente, y el código ya hace polling secundario en varios puntos.

Opciones:

- Eliminar Realtime: añadir botón “Refrescar” en el dashboard operador + polling cada 30–60 s con setInterval sobre api.from('shift_requests').select(...). Cero infra nueva.

- WebSocket propio en Node: socket.io o ws nativo. Al aprobar/rechazar en admin, emitir emit('req-updated', {requester_id, request_id}). El cliente del operador filtra por su user.id. ~1 día de trabajo.

- Server-Sent Events (SSE): más simple que WS porque es HTTP unidireccional. GET /api/stream?user_id=X con Content-Type: text/event-stream. Encaja perfectamente con este caso de uso (push solo del servidor al cliente).

Recomendación: empezar con polling (opción 1) para el corte. Si los operadores se quejan, añadir SSE (opción 3) en la siguiente iteración.

### Bloque 6 — Storage (fotos de perfil)

El campo employees.photo_url hoy apunta a URLs externas (probablemente Supabase Storage o URLs públicas). Para la nueva infra:

- Si el NOC no usa fotos en producción (auditar en BD: SELECT count(*) FROM employees WHERE photo_url IS NOT NULL) → eliminar el campo y el input del formulario. Simplificación inmediata.

- Si se usan: migrar a un bucket S3-compatible interno (MinIO en infra Avatel) o un directorio servido por Nginx con rutas firmadas.

## 6. Datos críticos a preservar

| Tabla origen | Tabla destino | Volumen típico | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| employees | employees | ~20–40 filas | Campo auth_id se reescribe al recrear usuarios en el nuevo Auth |
| shifts | shifts | ~10k filas/año | Clave (employee_id, shift_date) — preservar constraint UNIQUE |
| shift_requests | shift_requests | ~500–2000/año | Preservar swap_group_id (agrupa swaps multi-día) |
| vacation_balance | vacation_balance | n_empleados × n_años | Validar que days_remaining cuadra tras migración |
| n2_assignments | n2_assignments | ~100/año |  |
| festivos | festivos | ~15/año × n años | Preservar fechas históricas |
| coverage_rules | coverage_rules | <50 filas | Configuración estática |
| audit_log | audit_log_legacy | Crece sin límite | Archivar histórico en tabla separada, arrancar audit_log limpio |
| auth.users | auth_users (o reset) | = n empleados | Ver §5.3 (migrar hashes o reset global) |
| request_history (vista) | (vista) | N/A | Recrear la vista con el mismo SELECT sobre el nuevo Postgres |

### 6.1 Orden de migración

- Crear schema vacío en Postgres Avatel.

- Migrar tablas sin FK primero: festivos, coverage_rules, audit_log_legacy.

- Migrar employees (sin auth_id).

- Crear usuarios en el nuevo Auth, rellenar employees.auth_id.

- Migrar tablas con FK a employees: shifts, shift_requests, vacation_balance, n2_assignments.

- Recrear vistas (request_history) y RPCs.

- Reindexar (REINDEX DATABASE turnos) y ANALYZE.

### 6.2 Validación post-migración

Consultas de sanidad que deben devolver el mismo resultado en origen y destino:

SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE active=true;
SELECT shift_date, COUNT(*) FROM shifts GROUP BY shift_date ORDER BY shift_date DESC LIMIT 30;
SELECT status, COUNT(*) FROM shift_requests GROUP BY status;
SELECT year, SUM(days_remaining) FROM vacation_balance GROUP BY year;

## 7. Testing y validación

### 7.1 Entorno staging

Antes del cutover debe existir un staging completo con:

- BD Postgres Avatel (copia de datos reales anonimizados o snapshot de un día).

- API Node corriendo con el mismo código que irá a producción.

- Frontend apuntando a staging-turnos.avatel.interno.

- Al menos 2 cuentas de prueba: 1 admin, 1 operador.

### 7.2 Checklist funcional (manual, a ejecutar antes del corte)

- Login con usuario/contraseña (o SSO si aplica).

- Login con credenciales incorrectas bloquea tras 5 intentos (tolerancia existente).

- Dashboard operador carga turnos, saldo vacaciones y próximos 7 días.

- Solicitar día de asuntos propios → aparece en “pendientes”.

- Solicitar rango de vacaciones → impacta saldo cuando se apruebe.

- Solicitar cambio de turno multi-día → swap_group_id agrupa las peticiones.

- Admin aprueba cambio de turno → apply_swap_pair se ejecuta correctamente.

- Admin rechaza petición → operador recibe notificación (o, si polling, la ve tras refrescar).

- RRHH export a Excel funciona (xlsx bundled local).

- Alta de empleado crea usuario en Auth + vacation_balance automático.

- Reset de contraseña desde admin actualiza el hash.

- Borrado lógico y delete_employee_permanent funcionan.

- Logout invalida la sesión y al refrescar pide login otra vez.

### 7.3 Estrategia de rollback

Durante la ventana de corte (ver §8), mantener Supabase en modo lectura durante 7 días:

- DNS sigue apuntable al frontend viejo cambiando solo un registro.

- Si se detecta un bug crítico en la nueva infra, revertir DNS → el sistema vuelve a Supabase como si nada pasara (siempre que no hayamos hecho cambios destructivos de datos).

- Tras 7 días sin incidencias, desactivar proyecto Supabase (freeze, no borrar) y tras 30 días más, solicitar borrado definitivo.

## 8. Cronograma propuesto (4 sprints × 2 semanas)

| Sprint | Semanas | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Refactor | 1–2 | Build Vite reemplaza CDN. Capa api.* creada y delega a Supabase. sb. → api. mecánico hecho. App funcionando idéntica sobre Supabase pero desacoplada. |
| Sprint 2 — Backend nuevo | 3–4 | API Node con endpoints CRUD + RPC bridge + Auth (propia o SSO). Postgres Avatel con schema migrado (sin datos reales todavía). Tests unitarios de endpoints. |
| Sprint 3 — Datos + staging | 5–6 | Migración de datos reales a staging. Frontend apunta a staging. Checklist §7.2 ejecutado con el equipo NOC. Correcciones. |
| Sprint 4 — Cutover | 7–8 | Ventana de mantenimiento (fin de semana sábado madrugada): segundo pg_dump de Supabase, restore a prod, switch DNS, smoke test, guardia de 48 h. Supabase en modo read-only durante 7 días como colchón. |

### 8.1 Ventana de corte recomendada

Sábado 02:00–06:00 — el NOC tiene mínima actividad de cambios de turno (los turnos del fin de semana ya están cerrados el viernes). Equipo de 2 personas (desarrollador + responsable NOC) disponibles.

## 9. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de datos durante el pg_dump/restore | Baja | Alto | Doble backup: dump en Supabase + snapshot volcado a S3 interno antes del restore |
| Downtime excede la ventana | Media | Medio | Ensayar el cutover completo en staging el sprint anterior; cronometrar |
| Hashes de contraseña incompatibles | Media | Medio | Reset global forzado vía email con link temporal |
| RLS no replicada correctamente → fuga de datos | Media | Alto | Auditoría exhaustiva de políticas antes de abrir el endpoint; tests con usuario operador tratando de leer datos de otro |
| Realtime roto → operadores no ven aprobaciones | Alta | Bajo | Ya hay polling secundario; añadir botón “Refrescar” explícito |
| CDN scripts no empaquetados → app rota offline/sin internet externo | Media | Alto | Build Vite auto-bundlea todo; verificar con npm run build && npm run preview sin acceso externo |
| Edge Function manage-auth-user con lógica no replicada exactamente | Baja | Medio | Leer el código Deno actual y replicar casos de error uno a uno (HTTP 401, email duplicado, recovery, etc.) |
| Equipo NOC resiste el cambio de flujo de login (si pasa a SSO) | Baja | Bajo | Formación de 30 min + guía rápida; el cambio es para mejor |

## 10. Checklist pre-cutover

Revisado por Responsable NOC (ssantos) + Admin Infra Avatel antes de iniciar el corte:

- Backup completo de Supabase (pg_dump + auth.users si se migran hashes) guardado en S3 interno con cifrado at-rest

- Todas las 5 RPCs replicadas en nuevo Postgres y probadas (SELECT apply_swap_pair(...) devuelve resultado esperado)

- Vista request_history recreada

- Políticas RLS auditadas y traducidas a middleware de API, con tests de autorización (operador no puede ver/editar datos de otro)

- Endpoint POST /api/admin/users probado con las 3 acciones (create, update_password, delete)

- Tests manuales §7.2 ejecutados en staging sin incidencias

- Equipo NOC notificado por email/Teams del corte y la duración esperada

- Contraseñas temporales generadas (si se opta por reset global) y comunicadas a cada empleado por canal seguro

- DNS preparado para apuntar a turnos.avatel.interno — TTL bajado a 60 s el día anterior

- Plan de rollback documentado y probado en staging (reversión de DNS en <5 min)

- Servidor de logs recibiendo eventos del nuevo backend antes del corte (Graylog/ELK)

- Certificado SSL válido en el nuevo host

- Monitorización (uptime, latencia API, errores 5xx) dashboards listos

- Supabase anon key y service-role key guardadas en Vault (no borradas todavía — rollback)

- README del proyecto actualizado con nueva URL y proceso de contribución

## 11. Cosas SIN DEFINIR que dependen de la nueva infraestructura

Esta sección es la más importante de este documento: son las preguntas que el jefe / sysadmin de Avatel debe responder antes de poder planificar fechas concretas. Ordenadas por urgencia de respuesta.

### 11.1 Decisiones bloqueantes (sprint 2 no puede arrancar sin estas)

- ¿Dónde corre el backend API? VM Linux, contenedor en Kubernetes, serverless (AWS Lambda interno)?

- ¿Qué Postgres se usa? Versión (¿PG 14? ¿PG 16?), host, credenciales, si hay réplica, si hay pooling (PgBouncer).

- ¿Dónde vive el frontend estático? ¿Un Nginx compartido de Avatel? ¿Un bucket S3 interno con CDN? ¿La misma VM que la API?

- ¿SSO corporativo disponible? Azure AD / Entra ID / LDAP / SAML. Si está disponible, deja de tener sentido reimplementar auth propia.

- ¿Cómo se gestionan los secretos? HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, variables Kubernetes, fichero .env con permisos restrictivos.

### 11.2 Decisiones que afectan al diseño pero no bloquean el arranque

- ¿Certificados SSL los gestiona la infra centralmente (Let’s Encrypt interno, Certbot, ACM) o los gestiona la aplicación?

- ¿Hay límites de conexiones al Postgres? Impacta si hace falta pooling.

- ¿Existe API gateway corporativa que todas las apps internas deban atravesar? (Kong, Tyk, nginx-gateway)

- ¿Política de backups de BD? Frecuencia, retención, si ya cubre bases de datos nuevas automáticamente.

- ¿Logs centralizados disponibles? ELK, Graylog, Datadog, Splunk. Formato esperado (JSON, plain).

- ¿Entornos disponibles? ¿Hay dev / staging / prod separados con redes independientes? ¿O solo prod y localhost?

- ¿Pipelines CI/CD? GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions self-hosted. Cómo se despliega hoy una app en Avatel.

- ¿Política de contraseñas corporativa? Complejidad mínima, rotación, historial.

- ¿Política de retención de datos y GDPR? ¿Cuánto tiempo se conserva el audit_log? ¿Derecho al olvido en employees?

- ¿Monitorización y alerting? Prometheus, Zabbix, Nagios. Canal de alertas (email, Teams, PagerDuty).

### 11.3 Decisiones de operación (pueden cerrarse más adelante)

- ¿Quién asume el mantenimiento post-cutover? Desarrollo interno NOC o un equipo de plataforma común.

- ¿Horario y canal de soporte para usuarios del NOC cuando algo falla?

- ¿Onboarding de nuevos empleados? Si se integra SSO, el alta debe dispararse desde el proceso RRHH corporativo.

## Anexo A — Mapa de ficheros de salida (una vez hecha la migración)

noc-turnos-avatel/
├── app/                              ← proyecto Vite
│   ├── src/
│   │   ├── main.jsx                  ← entry
│   │   ├── App.jsx                   ← extraído de index.html
│   │   ├── api.js                    ← capa de abstracción (hoy delega a Supabase, mañana al backend propio)
│   │   ├── components/               ← calendario, login, etc. (sprint 1+)
│   │   └── styles.css
│   ├── index.html                    ← <div id="root"></div> únicamente
│   ├── package.json                  ← react, xlsx, (supabase-js solo hasta sprint 3)
│   └── vite.config.js
├── backend/                          ← API Node nueva
│   ├── src/
│   │   ├── index.js                  ← Express bootstrap
│   │   ├── auth/                     ← login, refresh, logout, SSO
│   │   ├── routes/
│   │   │   ├── db.js                 ← bridge genérico (o endpoints específicos)
│   │   │   ├── rpc.js                ← 5 RPCs
│   │   │   └── admin-users.js        ← reemplazo manage-auth-user
│   │   ├── middleware/authz.js       ← RLS → lógica aquí
│   │   └── db.js                     ← pool pg
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
├── db/                               ← migraciones SQL
│   ├── schema.sql
│   ├── rpcs.sql                      ← las 5 funciones
│   └── seed.sql
└── docs/
    ├── MANUAL_MIGRACION.md           ← este documento
    ├── MANUAL_OPERADOR.md
    └── API_REFERENCE.md              ← (futuro) contrato de la API

## Anexo B — Glosario

- RLS — Row-Level Security de Postgres. Políticas por fila que Supabase usa para controlar qué puede leer/escribir cada usuario sin necesidad de backend.

- Anon key / Service-role key — JWT firmadas por Supabase. La primera es pública y asume rol anon/authenticated; la segunda es secreta y salta RLS.

- Edge Function — función Deno desplegada en la infra de Supabase (actualmente solo manage-auth-user).

- RPC — función SQL expuesta vía HTTP por PostgREST, invocable desde el cliente con sb.rpc(nombre, args).

- Cutover — corte real en el que la aplicación pasa del backend viejo al nuevo.

- SSO — Single Sign-On corporativo (Azure AD / LDAP / SAML).

- Swap group — conjunto de shift_requests ligadas por swap_group_id para cambios de turno multi-día que deben aprobarse o rechazarse atómicamente.

Fin del documento. Para dudas o iteraciones, contactar con ssantos@avatel.es.